# 1. Visão geral do projeto

A proposta é um sistema de comandas digitais para bares, baseado em QR code. Cada comanda física recebe um QR code único: ao ser escaneado pelo cliente, o código abre o cardápio digital daquele bar, permitindo que o próprio cliente faça o pedido diretamente pelo celular. O pedido feito é automaticamente vinculado à comanda correspondente, sem intervenção manual.

Ao fechar a conta no caixa, os pedidos daquela comanda são zerados. Um ponto central do sistema é a persistência dos dados: mesmo que a comanda física se perca durante o uso, os pedidos já feitos continuam salvos em banco de dados, evitando prejuízo para o bar e para o cliente. Tanto a cozinha quanto os garçons podem visualizar os pedidos em tempo real.

O projeto é conduzido por dois desenvolvedores com conhecimento em TI, que também cursam faculdade e trabalham — uma restrição real de tempo que influencia diversas decisões descritas neste documento.

## 1.1 Decisão estratégica adotada

Foi decidido construir o sistema completo antes de entrar em contato com qualquer bar. As razões apontadas para essa escolha foram: conseguir entregar o projeto em um prazo mais curto após o primeiro contato comercial; ter uma argumentação de venda mais forte ao mostrar o produto já funcionando em vez de apenas descrevê-lo; e manter um ritmo mais tranquilo de trabalho, compatível com a rotina de faculdade e emprego dos dois.

# 2. Contexto de mercado

A ideia tem demanda comprovada: o mercado brasileiro de tecnologia para bares e restaurantes já é atendido por diversas empresas, o que confirma que o problema é real, mas também indica que o diferencial do projeto não pode ser apenas "ter o sistema" — isso já existe.

| Concorrente | Preço aproximado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Saipos | A partir de R$ 240,79/mês | Sistema completo de gestão; mais de 20 mil restaurantes atendidos |
| Goomer | Mensalidade fixa (valor não público) | Foco em autoatendimento via QR code e totem físico |
| Consumer | Planos variados, com opção gratuita | Integração entre mesas, comandas e delivery |
| Simpliza | Não divulgado publicamente | Cardápio digital via QR integrado à comanda eletrônica |
| OlaClick | Não divulgado publicamente | Foco específico em bares, botecos e cervejarias |
| Faixa geral do mercado | R$ 100 a R$ 500+/mês | Mais custo de implementação entre R$ 400 e R$ 2.000 |

## 2.1 Estratégia de diferenciação

Sendo uma operação de dois desenvolvedores focados em uma única cidade, existem vantagens competitivas que empresas grandes, com operação nacional, não conseguem replicar com a mesma facilidade:

- Suporte local e pessoal: resolução de problemas presencial, não um chat de suporte terceirizado

- Preço acessível para o boteco pequeno, que muitas vezes considera as soluções grandes caras ou complexas demais

- Foco em uma dor específica e pouco explorada no marketing dos concorrentes: nunca perder um pedido mesmo que a comanda física se perca

- Ciclo de feedback rápido, já que o contato direto com o dono do bar permite ajustes semanais

# 3. Escopo do produto

## 3.1 MVP essencial

Funcionalidades que precisam existir antes de qualquer bar real usar o sistema:

- Cardápio digital com fotos e preços, acessível via QR code por comanda

- Pedido feito pelo cliente cai automaticamente na fila da cozinha

- Fechamento de comanda pelo caixa, com zeragem dos pedidos e total calculado

- Persistência: histórico de pedidos da comanda salvo mesmo que a comanda física seja perdida

- Painel simples para o dono do bar editar o cardápio sem depender dos desenvolvedores

## 3.2 Funcionalidades para fases posteriores

Recursos que não devem travar o lançamento do MVP:

- Pagamento integrado dentro do próprio sistema

- Emissão automática de nota fiscal (NFC-e)

- Aplicativo dedicado para garçons (início com a mesma tela da cozinha)

- Relatórios avançados de vendas e estoque

- Integração com plataformas de delivery (ex: iFood)

## 3.3 Ponto de atenção regulatório

Assumir o processamento de pagamentos e a emissão de nota fiscal (NFC-e) traz obrigações fiscais e legais significativas. Para o MVP, a recomendação é manter o sistema apenas na camada de pedido e comanda, deixando pagamento e nota fiscal exatamente como o bar já opera hoje (maquininha e sistema fiscal existente). Isso reduz de forma relevante a complexidade legal necessária para começar a operar.

# 4. Arquitetura técnica

## 4.1 Visão geral dos componentes

O fluxo principal do sistema envolve cinco componentes: o cliente (celular, acessando o cardápio via QR code), a API backend (recebe e processa os pedidos), o banco de dados (persiste os pedidos), o painel da cozinha (recebe pedidos em tempo real) e o painel do caixa (fecha a comanda). O cliente envia o pedido à API backend, que grava no banco de dados e distribui a atualização em tempo real para os painéis de cozinha e caixa.

## 4.2 Conceitos-chave explicados

Identificador único da comanda (UUID)

Cada comanda recebe um código gerado de forma praticamente impossível de repetir (UUID), usado no link do QR code — algo como "seusite.com/comanda/8f3a2b". É esse código, e não o número visível na comanda física, que identifica a comanda no banco de dados.

Tempo real (WebSockets e alternativas)

Para que a cozinha veja um pedido no instante em que ele é feito, sem precisar atualizar a página manualmente, usa-se uma conexão persistente entre o navegador e o servidor (WebSockets), por onde o servidor envia atualizações assim que ocorrem. Uma alternativa mais simples de implementar no início é o polling, em que o painel pergunta ao servidor a cada poucos segundos se há pedido novo. Serviços como Supabase e Firebase já entregam esse recurso pronto.

KDS — Kitchen Display System

É o nome dado ao "painel da cozinha": uma tela (pode ser um tablet simples) que substitui o papel, mostrando os pedidos em fila, geralmente organizados por status (pendente, preparando, entregue).

PWA — Progressive Web App

O cardápio do cliente não precisa ser um aplicativo de loja. Pode ser um site otimizado para celular, que se comporta como um app mas é acessado direto pelo navegador ao escanear o QR code — sem instalação, sem fricção, seguindo o padrão já adotado pelo mercado.

Multi-tenant

Como o sistema será vendido para vários bares, os dados de cada bar precisam ficar isolados uns dos outros mesmo compartilhando a mesma infraestrutura. Essa separação precisa ser decidida na modelagem do banco de dados desde o primeiro dia, mesmo operando com um único bar no início — corrigir isso depois, com dados reais, é um retrabalho consideravelmente maior.

Offline-first / resiliência de rede

Bares costumam ter conexão de internet instável, especialmente em horários de pico. Vale projetar desde o início como o pedido não se perde se a conexão cair por alguns segundos — por exemplo, mantendo uma fila local no navegador do cliente que reenvia o pedido automaticamente quando a conexão volta.

Migrations (migrações de schema)

São alterações versionadas na estrutura do banco de dados (criar uma tabela, adicionar uma coluna), aplicadas de forma controlada e rastreável — nunca por comandos manuais direto no banco de produção, o que arrisca corromper dados já existentes.

## 4.3 Modelagem de dados proposta

Estrutura inicial de tabelas sugerida como ponto de partida para a modelagem detalhada:

| Tabela | Campos principais | Observação |
| --- | --- | --- |
| bares | id, nome, criado_em | Tabela raiz (tenant). Toda tabela abaixo referencia bar_id |
| comandas | id, bar_id, codigo_qr (uuid), status, criada_em, fechada_em | Uma linha por comanda física ativa; status: aberta/fechada |
| itens_cardapio | id, bar_id, nome, descricao, preco, categoria, disponivel | Editável pelo dono no painel administrativo |
| pedidos | id, comanda_id, status, criado_em | Vinculado à comanda, não ao cliente; status: pendente/preparando/entregue |
| pedido_itens | id, pedido_id, item_cardapio_id, quantidade, observacao | Detalhe de cada item dentro de um pedido |
| usuarios | id, bar_id, nome, papel, credenciais | Papel: dono, garçom ou cozinha; controla o que cada um acessa |

## 4.4 Stack tecnológica recomendada

Critério principal: minimizar infraestrutura própria para manter, já que a equipe é de duas pessoas com tempo limitado pela faculdade e pelo trabalho.

| Camada | Tecnologia sugerida | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | PostgreSQL via Supabase | Dados relacionais; backup e canal de tempo real já inclusos |
| Backend* | Node.js + TypeScript (Fastify/NestJS) ou Next.js API routes | Tipagem compartilhada com o frontend; produtividade para equipe de 2 pessoas |
| Frontend do cliente | React/Next.js como PWA | Sem necessidade de loja de aplicativos; padrão já usado pelo mercado |
| Tempo real | WebSockets (Socket.io) | Atualização instantânea nos painéis de cozinha e caixa |
| Hospedagem backend (talvez) | Railway ou Render | Deploy simples, custo baixo para começar, escala conforme o uso |
| Hospedagem frontend | Vercel | Integração nativa com Next.js, HTTPS automático |
| Monitoramento | Sentry + UptimeRobot | Planos gratuitos suficientes para o volume inicial |
| CI/CD | GitHub Actions | Gratuito para repositórios próprios; roda testes antes de cada deploy |

# 5. Diferenças entre desenvolvimento local e produção robusta

O ambiente de desenvolvimento local prioriza velocidade de iteração entre os dois desenvolvedores. O ambiente de produção precisa resistir a um uso real, imprevisível e simultâneo, feito por pessoas que não são os desenvolvedores. A tabela abaixo resume os principais pontos de atenção nessa transição.

| Aspecto | Ambiente local | Produção robusta |
| --- | --- | --- |
| Banco de dados | Container local com dados de teste | Serviço gerenciado (ex: Supabase/Neon) com backup automático e recuperação |
| Configuração | Valores fixos no código-fonte | Variáveis de ambiente e segredos, nunca versionados no Git |
| Tratamento de erros | Sistema trava e você reinicia manualmente | Logging estruturado, alertas automáticos e recuperação graciosa |
| Concorrência | Um único usuário testando por vez | Vários pedidos simultâneos; risco real de condição de corrida |
| Migrações de schema | Alteração direta na tabela local | Migrações versionadas, aplicadas sem corromper dados já existentes |
| Rede | Conexão sempre estável | Wifi de bar pode cair; o sistema precisa lidar com isso sem perder pedido |
| Backups | Inexistente ou manual | Automático, testado periodicamente com restauração de teste |
| Observabilidade | Nenhuma — erros aparecem no terminal | Monitoramento de erros e de disponibilidade (ex: Sentry, UptimeRobot) |

O ponto que mais costuma surpreender é a concorrência de acesso: localmente, apenas os dois desenvolvedores testam o sistema, um pedido por vez, e por isso certos bugs nunca aparecem. Em um bar de sexta-feira à noite, diversos pedidos podem chegar nos mesmos poucos segundos. É nesse cenário que aparecem bugs como pedido duplicado ou comanda fechada com item ainda pendente — por isso a recomendação de simular esse tipo de carga antes de qualquer bar real (ver Fase 3 do roadmap, seção 8).

# 6. Estratégia de escalabilidade: do local à produção

Containerização desde o início

O mesmo container (Docker) que roda localmente deve ser o que sobe em produção — muda apenas a configuração, nunca a base do ambiente.

Banco de dados gerenciado

Migrar para um serviço gerenciado (Supabase, Neon) assim que se sair do protótipo, evitando administrar backup e manutenção manualmente.

Ambiente de staging

Uma cópia pequena e barata do sistema em produção, usada para testar qualquer mudança antes de ela chegar a um bar real.

Monitoramento básico

Ferramentas gratuitas (como Sentry) avisam quando algo quebra durante o uso real, sem exigir checagem manual constante.

Domínio próprio e HTTPS

Resolvido automaticamente pela maioria das plataformas de hospedagem ao configurar um domínio.

Modelagem multi-tenant desde o início

Mesmo operando um único bar no começo, a estrutura de dados já deve prever múltiplos bares — migrar depois é um retrabalho significativo.

# 7. Riscos e pontos de atenção

- Regulatório: entrar em pagamento e nota fiscal traz obrigações legais sérias — evitar no MVP

- Mercado competitivo: players grandes já atendem bares e restaurantes no Brasil com preço e estrutura consolidados

- Dependência dos dois fundadores: ambos estudam e trabalham, o que limita o tempo disponível e cria risco de atraso

- Conectividade: wifi instável em bares é a norma, não a exceção — o sistema precisa tolerar isso

- Concorrência de preço: sustentar mensalidade baixa exige manter custo de infraestrutura próprio também baixo

# 8. Passo a passo detalhado do projeto (início, meio e fim)

O roadmap abaixo segue a decisão estratégica adotada: construir o sistema por completo (Fases 0 a 3) antes de qualquer contato comercial com bares (Fase 4), seguido pela expansão (Fase 5). Cada passo pode ser ajustado em ritmo, mas a ordem entre fases é importante — pular etapas de fundação (Fases 0 e 1) tende a gerar retrabalho nas fases seguintes.

## Fase 0 — Preparação e organização (início)

Antes de escrever código de produto, alinhar processo entre os dois evita retrabalho.

0.1 — Definir nome do projeto e repositório compartilhado

Criar um repositório Git único (ex: no GitHub) que os dois acessam, com README inicial explicando a ideia.

0.2 — Organizar tarefas em um quadro simples

Usar uma ferramenta leve (Trello, Notion ou GitHub Projects) para dividir e acompanhar o que cada um está fazendo, evitando trabalho duplicado.

0.3 — Dividir responsabilidades entre os dois

Mesmo sendo dois desenvolvedores full-stack, vale combinar quem cuida mais de backend/infra e quem cuida mais de frontend/produto, para paralelizar.

0.4 — Mapear bares candidatos da cidade (sem contato ainda)

Levantar uma lista de bares que poderiam ser o piloto futuro — só para referência, sem entrar em contato nesta fase.

0.5 — Fechar e documentar a stack tecnológica

Registrar por escrito (ex: um arquivo DECISOES.md no repositório) as escolhas de banco, backend, frontend e hospedagem, para não haver dúvida futura.

0.6 — Criar as contas de serviço necessárias

GitHub, Supabase ou Neon, Railway ou Render, Vercel, Sentry — todas têm planos gratuitos suficientes para começar.

## Fase 1 — Fundamentos técnicos (início ao meio)

## {Data de entrega: 30/08[configurações e implementações], 06/09[testes]}

Essa é a fase que decide se o resto do projeto será fácil ou doloroso de ajustar depois.

1.1 — Modelar o banco de dados por completo (ERD) - H

Desenhar todas as tabelas, relacionamentos e chaves antes de codificar. Usar a proposta da seção 4.3 deste documento como ponto de partida.

1.2 — Criar a estrutura inicial do projeto - D

Organizar o repositório (monorepo ou repositórios separados para backend/frontend), com convenções de nomes e pastas definidas desde o início.

1.3 — Configurar ambiente local reprodutível com Docker Compose - H

Levantar o Postgres local com um único comando, garantindo que o ambiente dos dois seja idêntico.

1.4 — Configurar ferramenta de migrations - H

Adotar uma ferramenta (ex: Prisma Migrate, Drizzle) para versionar toda alteração de schema desde a primeira tabela.

1.5 — Rodar a primeira migration e popular dados de teste - D

Criar um script de seed com um bar, um cardápio e algumas comandas fictícias para testar o fluxo sem precisar cadastrar tudo manualmente.

1.6 — Implementar autenticação básica multi-tenant - D

Login para dono/garçom/cozinha, já garantindo que cada usuário só acesse dados do próprio bar — mesmo rodando um único bar por enquanto.

## Fase 2 — Desenvolvimento do núcleo / MVP (meio)

Foco total no caminho principal: cardápio → pedido → cozinha → fechamento. Nada de recursos extras ainda.

2.1 — Endpoint de abertura de comanda com QR único - D

Ao abrir uma comanda, gerar um identificador único (uuid) que vira o QR code impresso ou vinculado ao cartão físico.

2.2 — Endpoint de listagem do cardápio por bar - H

Retornar os itens disponíveis daquele bar específico, respeitando o isolamento multi-tenant.

2.3 — Endpoint de criação de pedido vinculado à comanda- D

Cada pedido novo é gravado associado ao id da comanda, nunca a uma sessão de navegador solta.

2.4 — Canal de tempo real para pedidos novos- D

Configurar Supabase Realtime ou WebSockets para que cozinha e caixa vejam o pedido no instante em que é criado.

2.5 — Página de cardápio digital para o cliente (PWA) - H

Interface simples, responsiva, acessível diretamente pelo navegador ao escanear o QR — sem necessidade de instalar app.

2.6 — Fluxo de pedido e confirmação para o cliente  - H

Cliente escolhe itens, confirma o pedido e recebe uma confirmação visual de que foi enviado à cozinha.

2.7 — Painel da cozinha (KDS simplificado) – H & D

Tela que lista os pedidos em fila por status (pendente, preparando, entregue), atualizando sozinha.

2.8 — Painel do caixa para fechamento de comanda - H

Tela que mostra o total da comanda e permite fechá-la, zerando os pedidos associados.

2.9 — Painel administrativo para o dono do bar - H

CRUD simples de itens do cardápio (nome, preço, disponibilidade), para que o dono não dependa dos desenvolvedores no dia a dia.

2.10 — Teste manual do fluxo ponta a ponta - D

Os dois simulam, juntos, o ciclo completo várias vezes: abrir comanda, pedir, ver na cozinha, fechar no caixa.

2.11 — Testes automatizados nos pontos críticos - D

Cobrir especificamente: pedido duplicado, comanda fechada duas vezes, e o que acontece se a conexão cair no meio de um pedido.

## Fase 3 — Preparação para produção (meio ao fim) - D & H

Transformar o protótipo que funciona no computador de vocês em algo que resiste a uso real.

3.1 — Migrar o banco de dados para um serviço gerenciado

Subir o schema e os dados de teste para Supabase ou Neon, mantendo o ambiente local apenas para desenvolvimento.

3.2 — Separar variáveis de ambiente por ambiente (dev/staging/produção)

Nenhuma credencial ou segredo deve ficar hardcoded ou versionado no Git.

3.3 — Configurar CI/CD com GitHub Actions

Toda alteração de código roda os testes automaticamente antes de qualquer deploy acontecer.

3.4 — Criar um ambiente de staging

Uma cópia menor do sistema em produção, usada para testar mudanças antes de elas chegarem a um bar real.

3.5 — Configurar domínio próprio com HTTPS

Registrar um domínio simples e configurar HTTPS automático via Vercel/Railway.

3.6 — Configurar monitoramento de erros e de disponibilidade

Sentry para capturar erros em produção; UptimeRobot (ou similar) para saber se o sistema caiu.

3.7 — Configurar backup automático do banco de dados

Backup diário, com pelo menos um teste real de restauração antes de confiar nele.

3.8 — Testar carga simulando uma sexta-feira à noite

Usar uma ferramenta simples (k6 ou Artillery) para simular múltiplos pedidos e conexões em tempo real simultâneas.

3.9 — Revisão básica de segurança

Checar rate limiting, validação de entradas do usuário, e que um bar nunca conseguiria ver dados de outro bar.

## Fase 4 — Lançamento e primeiro bar real (fim do desenvolvimento, início comercial) - D & H

Só agora, com o sistema já em produção e testado, começa o contato com bares reais.

4.1 — Selecionar 1 a 2 bares-alvo para o primeiro contato

Usar a lista levantada na Fase 0, priorizando bares onde vocês já têm alguma relação ou facilidade de conversa.

4.2 — Preparar uma demonstração funcional

Ter o sistema já rodando, com um cardápio de exemplo, para mostrar funcionando na hora — não apenas explicar a ideia.

4.3 — Fazer a proposta comercial inicial

Oferecer o primeiro período gratuito ou com desconto forte, em troca de feedback semanal e liberdade para ajustar rápido.

4.4 — Fazer o onboarding do bar escolhido

Cadastrar o cardápio real daquele bar no painel administrativo e providenciar a produção das comandas com QR code.

4.5 — Acompanhar presencialmente a primeira operação real

Estar fisicamente no bar em pelo menos uma noite de movimento cheio, para resolver problemas na hora e observar o uso real.

4.6 — Coletar feedback estruturado

Perguntar separadamente ao dono, aos garçons, à cozinha e, se possível, a alguns clientes — cada um vê um problema diferente.

4.7 — Rodar um ciclo rápido de ajustes

Corrigir o que quebrou ou confundiu antes de considerar esse primeiro bar como referência para o próximo.

## Fase 5 — Expansão

Com o primeiro bar estável, o foco passa a ser crescer com cuidado, sem perder a qualidade do suporte pessoal.

5.1 — Transformar o primeiro bar em prova social

Usar o caso real ("o Bar X já usa") como principal argumento de venda para os próximos contatos.

5.2 — Definir o modelo de precificação final

Com dados reais de uso em mãos, decidir entre mensalidade fixa, valor por mesa/comanda, ou outro modelo — sempre abaixo da faixa dos concorrentes grandes.

5.3 — Prospectar o segundo e o terceiro bar

Repetir o processo da Fase 4, agora com mais confiança e um case concreto para mostrar.

5.4 — Automatizar o onboarding de novos bares

Reduzir o trabalho manual de cadastro à medida que o número de bares crescer, para não travar o crescimento no tempo dos dois.

5.5 — Reavaliar a arquitetura conforme o volume cresce

Rever índices do banco, necessidade de cache e connection pooling apenas quando o uso real justificar — não antes disso.

# 9. Próximos passos imediatos

Para começar já, sem depender do restante do roadmap estar decidido em detalhe:

- Criar o repositório compartilhado e o quadro de tarefas (passos 0.1 e 0.2)

- Fechar por escrito a stack tecnológica final, usando a seção 4.4 como base (passo 0.5)

- Desenhar o diagrama entidade-relacionamento completo, usando a seção 4.3 como ponto de partida (passo 1.1)

- Só depois disso, montar o ambiente local com Docker Compose (passo 1.3)